**Приложение № 4**

**к Договору №** **/\_\_\_\_\_\_**

**от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.**

Календарный план выполнения работ по «Оценке риска для здоровья населения по проекту корректировки проекта санитарно-защитной зоны с учетом строительства объекта «Строительство 6-ой технологический линии установки производства элементарной серы в филиале ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-УНПЗ»

| № этапа | Описание работы | Срок выполнения | % стоимости |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сбор исходных данных | 2 недели с даты подписания договора | 25% |
| 2 | Определение оценки риска для здоровья населения по проекту корректировки проекта санитарно-защитной зоны с учетом строительства объекта  «Строительство 6-ой технологический линии установки производства элементарной серы в филиале ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-УНПЗ» по технологии Smartsulf» | 2 месяца с даты подписания договора | 60% |
| 3 | Согласование разработанной документации | 2 месяца с даты завершения этапа 2 | 15% |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  Генеральный директор  ОАО «ВНИПИнефть»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Д.А. Сергеев/  М.П. | **Подрядчик**: |